# PLANO OPERACIONAL EXCLUSIVO: DESIGN (UI/UX & BRANDING)

Escopo: Atuação do integrante responsável pelo Design da Marca, Experiência do Usuário (UX), Interface Gráfica (UI) e Material Gráfico Promocional.

Cronograma Operacional de 4 Semanas

### SEMANA 1: Identidade Visual e Protótipo de Alta Fidelidade

Foco: Definir a marca e construir a interface navegável completa da aplicação web.

* Frente de Branding & Style Guide:

* Criar a identidade visual da startup: Logo (versão horizontal e ícone/app icon), paleta de cores primária e secundária, e tipografia do sistema (fonts do Google Fonts).

* Definir os tokens visuais dos elementos de gamificação (ponto vermelho/red dot, bordas de raridade para mimos, selos e insígnias).

### SEMANA 2: Design System, Peças Gráficas e Kit de Vendas

Foco: Gerar os materiais de divulgação de campo e estruturar o guia de componentes para o programador.

[ DESIGN SYSTEM NO FIGMA ]

───> Componentes Prontos (Botões, Cards, Badges)

──> Enxoval do Comercial (Cartaz A5 + QR Code)

──> Kit do Marketing (Templates do Instagram)

* Frente de Materiais de Campo (Para Comercial & Marketing):

* Diagramar o Cartaz A5 de Balcão com QR Code genérico e espaço para a logo do comércio parceiro.

* Criar a pasta/folheto de apresentação de 1 página (Pitch Deck) para a equipe de vendas levar às lojas.

* Desenhar os templates para o Instagram (Posts de parceiros, Stories de progresso e arte oficial de lançamento).

### SEMANA 3: Handoff de Assets, Micro-Animações e UI do Caixa

Foco: Exportar todos os arquivos para o único programador e criar as animações do Gacha.

* Frente de Handoff Técnico (Para o Lead Dev):

* Exportar todos os ícones da interface em SVG otimizado.

* Definir e repassar a tabela de cores em código Hexadecimal/CSS Variables e medidas de espaçamento (escala de 8px).

* Frente de Experiência Gamificada (Gacha & Mimos):

* Criar as artes das recompensas por raridade (Comum, Raro, Lendário).

* Selecionar ou criar as animações leves em formato Lottie (JSON) ou CSS puro para a roleta/baú do Gacha abrindo.

* Desenhar a interface da Tela de Validação do Lojista (design limpo, com número de alguns dígitos em tipografia grande e legível em ambientes claros).

### SEMANA 4: Ajustes de Usabilidade, Estados Vazios e Suporte ao Lançamento

Foco: Refinar a interface durante o uso real do piloto e corrigir falhas visuais.

* Frente de Polimento Visuais (UI Polish):

* Desenhar os Estados Vazios (Empty States): o que aparece quando a cota do comércio acaba, quando o mapa não tem denúncias ou quando o usuário não tem cupons.

* Criar as ilustrações/ícones para as mensagens de erro (ex: “Foto de Ação Ilegível”, “Cupom Expirado”).

* Frente de Suporte:

* Acompanhar os primeiros acessos na Semana 4 e realizar ajustes rápidos de layout (hotfixes visuais) caso algum botão fique desproporcional em telas específicas de celulares de usuários.

Diretrizes Inegociáveis de UX (Prevenção de Fricção)

* Regra dos 3 Toques: Nenhuma ação principal (ver mimos, abrir a câmera para enviar foto ou abrir o mapa) deve exigir mais do que 3 toques a partir da Home.

* Sem Dependência de Imagens Pesadas: Todos os ícones funcionais (Home, Mapa, Presente, Perfil) devem vir da biblioteca Lucide Icons ou Heroicons (SVGs leves).

* Interface do Caixa Extremamente Simples: A tela usada pelo funcionário do comércio para validar o cupom deve ter apenas 2 elementos visuais: o campo para digitação dos números e o botão gigante de “CONFIRMAR REGISTRO”.