# PLANO DE EXECUÇÃO — DEVELOPER (MVP)

Cronograma Semanal do Dev

## SEMANA 1: Auditoria do Código & Setup do Backend

Objetivo da Semana: Mapear telas existentes para as novas funções e conectar o banco de dados.

* [ ] Reaproveitamento de Telas:

* Reorganizar a estrutura de rotas/navegação já prontas para encaixar as 4 seções do MVP:

* Home / Feed (Ações e Destaques).

* Mapa de Calor (Leaflet.js).

* Resgate & Gacha (Loja de Mimos + Roleta).

* Perfil (Sua pontuação, Badges e Cupons Ativos).

* [ ] Configuração da Infra (Supabase/Firebase):

* Criar projeto gratuito na plataforma.

* Criar tabelas/coleções básicas: users, actions (ações/denúncias), rewards (mimos) e coupons (resgatados).

* Implementar Autenticação simples (E-mail/Senha ou Google Login).

## SEMANA 2: Motor de Ações, Pontos e Validador do Caixa

Objetivo da Semana: Fazer a pontuação funcionar e criar a validação de 4 dígitos.

* [ ] Envio de Ações Socioambientais (Formulário):

* Criar componente/tela para upload de foto da ação + captura de geolocalização simples (navigator.geolocation).

* Enviar registro para o banco de dados como status: “pendente”.

* [ ] Sistema de Saldo (EcoPoints):

* Criar lógica de atualização do saldo do usuário (users.points).

* [ ] Mecanismo de Validação do Caixa (O Cupom):

* Lógica do botão “Resgatar”: Gera um número aleatório de 4 dígitos (Math.floor(1000 + Math.random() * 9000)), grava na tabela coupons com expires_at = NOW() + 15 min.

* Criar 1 tela simples e leve (/validar ou /lojista) onde o comerciante digita o código de 4 dígitos e o sistema marca o cupom como status: “usado”.

## SEMANA 3: Gacha (Backend) e Mapa de Calor

Objetivo da Semana: Implementar a roleta segura e renderizar o mapa interativo.

* [ ] Lógica do Gacha no Server-Side:

* Regra de Ouro: O sorteio ocorre no servidor/API, e não no JS do navegador.

* Função do Gacha: Sorteia número de 1 a 100. Retorna a raridade do prêmio (Comum/Raro/Lendário) e desconta os pontos do usuário no banco.

* Frontend apenas recebe o resultado e executa animação simples de revelação (Lottie ou CSS transition).

* [ ] Integração do Mapa de Calor (Leaflet.js):

* Instalar a biblioteca Leaflet e a extensão de mapa de calor.

* Fazer requisição das coordenadas do banco (lat, lng, peso) e alimentar a camada heatLayer.

* [ ] Interface Ligeira de Notificações (Red Dots):

* Adicionar lógica simples de badge vermelho no ícone do Perfil ou Cupons se houver cupom ativo ou pontos disponíveis para o Gacha.

## SEMANA 4: Trava de Bugs, PWA e Deploy Final

Objetivo da Semana: Congelar código, corrigir bugs e deixar a aplicação rodando no ar.

* [ ] Conversão para PWA (Progressive Web App):

* Adicionar arquivo manifest.json e ícones básicos para permitir que o usuário clique em “Adicionar à Tela Inicial” do celular como se fosse um app nativo.

* [ ] Testes de Borda (Edge Cases):

* O que acontece se o código de 15 min expirar? (O sistema deve alterar o status para expirado e devolver/cancelar o cupom).

* O que acontece se a cota do mimo chegar a 0? (Desabilitar o botão de resgate na interface).

* [ ] Code Freeze (Congelamento de Código):

* A partir da quarta-feira da Semana 4, nenhuma funcionalidade nova será programada. Apenas ajustes de bugs encontrados pela equipe de QA/Testes.

* [ ] Deploy de Produção:

* Subir versão final na Vercel/Netlify sob o domínio do projeto.