# PLANO OPERACIONAL EXCLUSIVO: TESTER & AUDITORIA

Escopo: Atuação dos integrantes responsáveis pela Garantia de Qualidade (QA/Tester) e Moderação de Conteúdo/Auditoria Socioambiental.

Meta Principal: Garantir zero vazamentos de dados/privacidade, manter o tempo de moderação abaixo de 2 horas durante o piloto e assegurar que o sistema esteja imune a fraudes de pontos, prints de cupons e prints de fotos falsas.

Cronograma Operacional de 4 Semanas

## SEMANA 1: Matriz de Segurança, LGPD e Casos de Teste (Test Cases)

Foco: Mapear todas as brechas possíveis do aplicativo e criar as regras rígidas de aprovação de fotos.

* Frente de Auditoria:

* Redigir o Manual de Moderação de Fotos (Critérios de Aceite e Rejeição para Ações Verdes e Denúncias).

* Criar a estrutura do painel de moderação (seja via interface administrativa no app ou via planilha de controle conectada ao banco de dados).

* Definir a política de privacidade visual (máscara de anonimato para o Mapa de Calor).

* Frente de Tester (QA):

* Escrever os Planos de Teste Funcionais cobrindo todos os cenários da aplicação (Caminho Feliz e Caminho de Erro).

* Alinhar com o Lead Dev quais logs e dados precisam ser capturados no banco durante os testes.

## SEMANA 2: Testes Alpha do Código (Backend e Autenticação)

Foco: Tentar "quebrar" o sistema nas funções básicas de cadastro, pontos e cupons.

* Frente de Tester (QA):

* Testes de Cadastro/Login: Criar contas de teste com e-mails inválidos, senhas fracas e usuários duplicados.

* Testes de Pontuação: Tentar forçar o envio de pontos sem foto ou alterar o valor de pontos diretamente no inspector/console do navegador.

* Testes de Cupom e Timer: Gerar cupons e validar se o temporizador regressivo de 15 minutos expira corretamente no banco de dados.

* Frente de Auditoria:

* Testar o fluxo de submissão de denúncias ambientais no Mapa de Calor com coordenadas GPS simuladas.

* Validar se o algoritmo de anonimização oculta com precisão a localização exata do usuário.

## SEMANA 3: Teste de Estresse Beta, Gacha e Módulo do Caixa

Foco: Simular a operação real do piloto com a equipe e testar os limites do sistema.

[ SIMULAÇÃO DE ESTRESSE ]

───> 50 Submissões Simultâneas de Fotos

--─> Validação do SLA do Auditor (< 2h)

──> Teste de Burlar o Temporizador do Cupom

* Frente de Tester (QA):

* Teste de Manipulação do Gacha: Verificar se o resultado do sorteio é processado 100% no backend, impedindo que o usuário force a parada na recompensa "Lendária" via scripts.

* Teste de Cota do Comércio: Simular o esgotamento dos mimos cadastrados para garantir que o cupom fique indisponível assim que a cota atingir o limite.

* Teste de Múltiplos Dispositivos: Tentar usar a mesma conta e o mesmo cupom em dois celulares diferentes ao mesmo tempo.

* Frente de Auditoria:

* Realizar o treinamento prático de moderação em tempo real (analisar e aprovar/rejeitar 50 fotos de teste enviadas pelos integrantes da equipe).

* Simular o canal de suporte no WhatsApp (testar respostas para usuários fictícios reclamando de fotos rejeitadas).

## SEMANA 4: Operação em Tempo Real e Suporte ao Piloto

Foco: Moderar envios reais do público e dar suporte imediato aos usuários e lojistas.

* Frente de Auditoria (Escala de Plantão):

* Operar o painel de moderação diariamente nos horários de pico (11h às 13h e 17h às 20h).

* Aprovar ações legítimas para liberar os EcoPoints e rodadas de Gacha instantaneamente.

* Rejeitar envios inválidos fornecendo o motivo claro no aplicativo.

* Frente de Tester / Suporte:

* Monitorar o canal de atendimento no WhatsApp para resolver travamentos de cupons nos caixas das lojas.

* Registrar qualquer bug reportado por usuários e repassar diretamente ao Lead Dev para correções (hotfixes).

Cenários de Testes Específicos (QA / Security)

A equipe de testes deve executar a checklist abaixo e assinar a liberação antes de subir a versão final para produção:

[ ] Teste 1: Tentar tirar PrintScreen do Cupom e usar após 15 minutos (Deve falhar no caixa).

[ ] Teste 2: Tentar enviar 10 fotos no mesmo minuto com o mesmo usuário (Trava de limite de 2 envios/dia).

[ ] Teste 3: Alterar a hora do relógio do celular para tentar burlar a expiração do cupom (Deve validar a hora do Servidor).

[ ] Teste 4: Tentar resgatar um cupom quando a cota da loja parceira atingir 0 (Botão deve ficar desabilitado).

[ ] Teste 5: Abrir a aba do Mapa de Calor sem GPS ativado (Deve exibir mensagem solicitando permissão sem travar a tela).

[ ] Teste 6: Fazer logout e login novamente para garantir a persistência correta do saldo de EcoPoints.

Script de Atendimento de Exceções (WhatsApp de Suporte)

Caso ocorram problemas operacionais no campo durante o lançamento, o responsável pelo atendimento deve utilizar as respostas padrão:

* Usuário questionando foto rejeitada:

> "Olá, [Nome]! Analisamos o seu envio recente. Para garantir a segurança e a precisão do nosso sistema, precisamos que as fotos mostrem claramente o material reciclado ou a ação realizada, sem focar em pessoas ou locais privados. Você pode enviar uma nova foto no aplicativo a qualquer momento!"

>

* Lojista relatando código que não valida:

> "Olá, [Nome do Lojista]! Por favor, verifique se o temporizador de 15 minutos na tela do cliente ainda está ativo. Caso tenha expirado, solicite ao cliente que gere um novo código na aba de cupons do aplicativo. Se o erro persistir, nos informe o código digitado para fazermos a liberação manual no sistema."

>

* Morador reclamando de marcação no Mapa próximo à sua casa:

> "Olá! O nosso Mapa de Calor atua com áreas de aproximação genéricas de 200 metros e não identifica propriedades ou pessoas físicas. A marcação indica apenas uma atenção comunitária para a região. Nossa equipe de moderação revisou a postagem para garantir que nenhuma informação pessoal esteja exposta."

>