# REGULAMENTO INTERNO E ESQUEMA DE COBRANÇA: FISCAL DE METAS E PRODUTIVIDADE (PMO)

Objetivo do Cargo: Garantir o cumprimento rigoroso do cronograma de 4 semanas, monitorar a entrega das tarefas por integrante, eliminar demora entre entregas e exercer a pressão necessária para que o grupo não atrase a entrega do MVP e do TCC.

As 5 Leis Pétreas do Fiscal de Metas

* Compromisso Acima da Amizade: No projeto, cobrança não é ataque pessoal. O Fiscal cobra a tarefa e o prazo, nunca a pessoa.

* Prazo Tolerância Zero: Tarefa entregue com 1 hora de atraso sem aviso prévio de 24h é considerada Em Risco.

* Evidência Obrigatória: Não existe "já fiz, tá pronto". A tarefa só é considerada entregue com o envio do material de comprovação e preenchimento da tabela diária.

* Foco na Lacuna: Se a entrega de um membro trava o trabalho de outro (ex.: o Design travando o Dev), o Fiscal atua na lacuna em caráter de urgência.

* Transparência Pública: O status de cada membro é visível para todo o grupo no quadro de metas diário.

## Matriz de Sanções e Escala de Notificação (Regra de Convivência)

Caso um integrante atrase suas atribuições semanais sem justificativa de força maior (doença/emergência comprovada), o Fiscal aplicará o protocolo baseado no Memorando de Entendimento (MoU):

[ ATRASO IDENTIFICADO ] ───>

1º Atraso: Notificação Privada no WhatsApp (Alerta de 12h)

2º Atraso: Marcação Pública no Grupo + Reunião com CEO

3º Atraso: Acionamento da Cláusula do MoU (Corte de Pontos / Desligamento)

Hábitos Diários e Semanais de Cobrança

A. O Standup Diário no WhatsApp (Obrigatório às 19:00)

O Fiscal enviará a chamada no grupo de mensagem. Todos têm até as 20:00 para responder exatamente o modelo:

> Standup Diário - [Seu Nome]

>  * O que eu fiz hoje: (Anexar link/foto/comprovante)

>  * O que vou fazer amanhã:

>  * Existe algo me travando? (Sim/Não - Se sim, o quê?)

Se algum membro não responder até as 20:30, o Fiscal envia a cobrança direta.

Rotina do Fiscal de Metas

[ ] - Checar a planilha de metas e identificar entregas do dia.

[ ] - Mandar mensagem de acompanhamento nas frentes com prazos vencendo à tarde.

[ ] - Disparar a chamada do Standup Diário no grupo do WhatsApp.

[ ] - Consolidar as respostas do Standup e marcar pendências.

[ ] Sexta Feira - Fechar a folha de métricas semanais e repassar relatório ao CEO/Redator do TCC.